Příloha č. 2 – Položkový soupis prací

Položkový soupis prací

„Komunikace a OK Nad Mariánovicemi – projektová dokumentace“

| Fáze | Popis | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Tento projekt bude navazovat na územní studii Nad Mariánovicemi, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace A) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání - vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby, - vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS, - podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury, - případné doplnění geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací dle zvážení uchazeče - základní výškopis zpracovaný pro studii „Nad Mariánovicemi“ bude předán vybranému dodavateli - inženýrsko-geologického průzkumu | …….. |  |
| B. | - Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 : - vypracování dokumentace staveb pro vydání společného povolení v rozsahu vymezeném Přílohou č. 11 vyhlášky č.499/2006 Sb - vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, - záborový pozemkový elaborát — zákres stavby do katastrální mapy — seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby, - budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Benešov provést stavbu, které předá Odboru investic MěÚ Benešov, - budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které předá Odboru investic MěU Benešov. - projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb., - v projektové dokumentaci bude zapracováno: - splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, - V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Silničním úřadem, OŽPZ MěÚ Benešov, Policií ČR — Dopravním inspektorátem Benešov, KSUS Benešov odborem investic a územního plánování (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem města, zpracovatelů studie „Nad Mariánovicemi“ na poradách, které svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem investic MěU, a to nejméně jednou měsíčně. - vypracování kontrolního rozpočtu stavby. - Dokumentace bude vypracována v členění dle bodu A) Předmět plnění zakázky | …….. |  |
| C. | - Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení vodoprávní povolení (DSP) - vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), - v projektové dokumentaci bude zapracováno: - splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, - vypracování kontrolního rozpočtu stavby. | ……….. |  |
| D | - Zajištění vydání společného povolení pro SO 101, SO 102, SO 103 a vodoprávního povolení SO 301 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů - projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případné s dalšími účastníky stavebního řízení, - vvyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení, - vyjádření NIPI ČR, případně SONS, - vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem), - vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěU Benešov, - dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením a vodoprávním povolením, - účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem, - obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. | …….. |  |
| E. | E) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů - vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek: - vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, atd., např. NIPI, SONS aj., - dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby, - vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. | ……… |  |
| F. | F) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekt SO 301 - vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek: - vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, atd., např. NIPI, SONS aj., - dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby, - vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. | ……… |  |
| G. | - Zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu výstavby Autorský dozor – Kč za 1/ hod…………….. Autorský dozor - pro celý projekt včetně stavebních úprav Předpoklad hodin - 20 hodin měsíčně x 10měsíců=200 hodin 200 x cena …….. Kč/ hod |  |  |
| - Celková cena v Kč bez DPH (A+B+C+D+E+F+G) |  | ………. |  |

Podrobný popis plnění:

- Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání

- Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :

- Vypracování projektové dokumentace pro  vodoprávní povolení (DSP) SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :

- Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací,

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně položkového výkazu výměr 
a stavebního rozpočtu pro objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských  úprav viz členění objektů,

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně položkového výkazu výměr 
a stavebního rozpočtu  SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103

- Autorský dozor projektanta (AD)

Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb.)

Forma výstupu u obou dokumentací – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf). Podrobná specifikace je uvedena v této příloze zadávací dokumentace.

A)  Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání

- vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,

- vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,

- podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,

- případné doplnění  geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací dle zvážení uchazeče - základní výškopis zpracovaný pro studii „Nad Mariánovicemi“  bude předán vybranému dodavateli

- inženýrsko-geologického průzkumu

- Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :

- vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení § 1a, příloh č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) a č. 2 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."),

- vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,

- záborový pozemkový elaborát — zákres stavby do katastrální mapy — seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

- budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Benešov provést stavbu, které předá Odboru investic MěÚ Benešov,

- budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které předá Odboru investic MěU Benešov.

- Dokumentace bude vypracována v členění dle bodu A) Předmět plnění zakázky

- Vypracování projektové dokumentace pro  vodoprávní povolení (DSP) SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO 104.

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb."),

- vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

- projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb.,

- v projektové dokumentaci bude zapracováno:

- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,

- vypracování kontrolního rozpočtu stavby.

V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Silničním úřadem, OŽPZ MěÚ Benešov, Policií ČR — Dopravním inspektorátem Benešov, KSUS Benešov odborem investic a územního plánování (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem města, zpracovatelů studie „Nad Mariánovicemi“  na poradách, které svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem investic  MěU, a to nejméně jednou měsíčně.

- Zajištění vydání společného povolení pro SO 101, SO 102, SO 103 a vodoprávního povolení

SO 301 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů

(SO 104 nebude součástí zajištění vydání společného povolení z důvodu prozatím nevypořádání vlastnictví pozemků)

- projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případné s dalšími účastníky stavebního řízení,

- vvyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,

- vyjádření NIPI ČR, případně SONS,

- vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),

- vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěU Benešov,

- dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením a vodoprávním povolením,

- účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,

- obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

- Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)

pro  objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských  úprav viz členění objektů

- vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:

  - vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení,  rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,  vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury,  atd., např. NIPI, SONS aj.,

  - dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,

- vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

F)    Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekt SO 301

- vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:

  - vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení,  rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,  vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury,  atd., např. NIPI, SONS aj.,

  - dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,

vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

G) Provádění autorského dozoru

- zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu výstavby,

- uvedení ceny v Kč/hod a Kč/km.

- Obsah projektové dokumentace

- podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení

- projednání s provozovatelem MHD

- projednání s PČR a KSUS

- stavební úpravy navazujících komunikací,

- napojení navržené komunikace na upravené křižovatky odpovídajícími nájezdovými a výjezdovými oblouky na stávající komunikace,

- návrh vodorovného a svislého dopravního značení,

- návrh veřejného osvětlení — projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu osvětlení dle závazných standardů generelu VO,

- návrh umístění vhodných chrániček pro SEK,

- Koordinace stanovisek a budoucích projektů ČEZ Di a GasNet

- návrh kanalizace splaškových vod v kombinaci tlakové a gravitační kanalizace napojením na stávající řad  v souladu se schválenými kanalizačními standardy,

- odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,

- návrh terénních a vegetačních úprav,

- prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,

- návrh etapizace výstavby,

- návrh bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území a regulační podmínky stanovené územním plánem,

- stavba nesmí mít vliv na ekologickou stabilitu ÚSES,

- návrh řešení dočasného dopravního značení,

- návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,

- vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,

- každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,

- projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

SO.101  Komunikace sever - jih

SO. 102   Okružní křižovatka Mariánovice II

SO. 103  Komunikace západ  („Hokejka“)

SO. 104 Komunikace východ - západ

SO.301 - Vodovod a kanalizace

- v členění na etapy dle SO.101 – 104

SO.302 - Dešťová kanalizace a nakládání s dešťovou vodou

- v členění na etapy dle SO 101 - 104

(viz ÚS Nad Mariánovicemi)

SO.401- Rozvody VN + NN

- v členění na etapy dle SO.101 – 104

SO.402 - Veřejné osvětlení

- v členění na etapy dle SO.101 – 104

SO.403 - Rozvody slaboproudu

- minimálně přípravné chráničkové trasy, nutné řešit s Cetinem

SO.501 - Rozvody STL plynovodu

SO.601 - Zeleň v členění na etapy dle SO.101 - 104

- návrh krajinářských a sadovnických úprav

- Počet vyhotovení pro každý objekt ( SO101, SO 102, SO 103, SO 104)

- 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,

- 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,

- 1x pare kontrolní rozpočet stavby,

- 5x pare DZS/DPS,

- 1x pare oceněný výkaz výměr,

- 1x pare slepý výkaz výměr,

- nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu, .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls,    pdf.,

- geodetické zaměření (výškopis, polohopis) — 1x tištěné, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn,

- další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

Termín plnění:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

A.1 Fáze první) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a  obstarání podkladů                                                         - do 1 měsíce od nabytí účinnosti SoD

B.1 Fáze druhá)    Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP)

- do 9 měsíce od nabytí účinnosti SoD

C.1  Fáze třetí)      Vypracování projektové dokumentace pro  vodoprávní povolení (DSP)

-   do 9 měsíce od nabytí účinnosti SoD

D.1 Fáze čtvrtá) Zajištění vydání společného povolení pro SO.101, SO.102, SO.103 a      vodoprávního povolení  -  podání žádostí do 12 měsíců od nabytí účinnosti   SoD (doba vydání není stanovena, nezávisí přímo na činnosti zhotovitele)

E.1 Fáze pátá) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby  (DZS/DPS)  pro  objekty SO.101, SO.102, SO.103 - do 2 měsíců po vydání stavebního povolení

F.1. Fáze šestá)   Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)  pro objekty SO.301 - do 2 měsíců po vydání stavebního povolení

G.    Autorský dozor - pro celý projekt včetně stavebních úprav

Max. lhůta plnění je 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.